[양식1] 오픈소스경진대회 프로젝트 최종보고서

프로젝트 최종보고서

■ 과제 수행원 현황

| 구분 | 학과 | 학번 | 성명 | 성별 | 연락처 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수행학기: 2025년 2학기 ← 【⚠️ 수행학기 확인 필요】 |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트명: 집에 가구 쉽다 (Home Easy) — 중고 가구 거래 게시글 URL 기반 SAM3 전처리 및 TRELLIS 3D 자동 생성 시스템 |  |  |  |  |  |  |
| 팀명: 【⚠️ 팀명 입력 필요】 |  |  |  |  |  |  |
| 팀장 | 【⚠️ 학과】 | 【⚠️ 학번】 | 【⚠️ 성명】 | 【⚠️ 성별】 | 【⚠️ 연락처】 | 【⚠️ 이메일】 |
| 팀원1 | 【⚠️ 학과】 | 【⚠️ 학번】 | 【⚠️ 성명】 | 【⚠️ 성별】 | 【⚠️ 연락처】 | 【⚠️ 이메일】 |
| 팀원2 | 【⚠️ 학과】 | 【⚠️ 학번】 | 【⚠️ 성명】 | 【⚠️ 성별】 | 【⚠️ 연락처】 | 【⚠️ 이메일】 |
| 팀원3 | 【⚠️ 학과】 | 【⚠️ 학번】 | 【⚠️ 성명】 | 【⚠️ 성별】 | 【⚠️ 연락처】 | 【⚠️ 이메일】 |
| 교과목/동아리: 오픈소스 소프트웨어 프로젝트 ← 【⚠️ 교과목명 확인 필요】 |  |  |  | 산업체 멘토: 【⚠️ 멘토 성명/소속 또는 해당없음】 |  |  |

■ 과제 일반 현황

| 작품명 | 집에 가구 쉽다 (Home Easy) — 중고 가구 거래 게시글 URL 기반 SAM3 전처리 및 TRELLIS 3D 자동 생성 시스템 |
| --- | --- |
| 포상여부 | 【⚠️ 포상 여부 확인 후 입력 (예: 해당없음, 우수상 등)】 |

■ 보고서 본문

| 작품명 | 집에 가구 쉽다 (Home Easy) — 중고 가구 거래 게시글 URL 기반 SAM3 전처리 및 TRELLIS 3D 자동 생성 시스템 |
| --- | --- |
| # Key Words | SAM3(Segment Anything Model 3), TRELLIS 3D 생성, 중고 가구, 치수 추정, Unity 스케일 보정, 이미지 전처리, 인페인팅, FastAPI, 크롤링 |
| 1 프로젝트 개요 | 가. 솔루션 제안 ■ 서비스명: 집에 가구 쉽다 (Home Easy) ■ 한 줄 소개: 중고 가구 거래 게시글 URL을 입력하면 크롤링 → SAM3 전처리 → 치수 추정 → TRELLIS 3D 생성까지 자동으로 수행하여, Unity에서 실제 스케일로 배치 가능한 GLB 파일을 생성하는 파이프라인 서비스. ■ 핵심 기술: SAM3 세그멘테이션 · TRELLIS 3D 생성 · 중고가구 치수 추정 · Unity 스케일 배치 나. 목적 설정 온라인 중고거래 시장에서 가구는 크기와 형태가 구매 결정에 직접적인 영향을 미치는 상품임에도 불구하고, 중고거래 플랫폼의 판매글은 여전히 2차원 사진 중심으로 구성된다. 구매자는 사진만으로 가구의 실제 크기를 파악해야 하는 어려움을 겪으며, 특히 대형 가구일수록 공간 적합성 판단이 어렵다. 본 프로젝트는 AI 기반 이미지 전처리 파이프라인을 통해 중고거래 게시글의 가구 사진에서 3D 모델을 자동 생성하고, Unity 가상 공간에서 실제 스케일에 가깝게 배치함으로써 가구 구매 전 공간 적합성 판단을 보조하는 것을 목표로 한다. 다. 핵심 4축 구성 핵심 축; 기술; 역할. 이미지 전처리; SAM3 세그멘테이션 + 인페인팅; 중고거래 이미지에서 가구 영역 정제. 치수 측정; 정규식 파싱 + GPT Vision 추정; Unity 스케일 보정을 위한 실제 치수 확보. 3D 모델 생성; TRELLIS (RunPod); 정제된 컷아웃 이미지로 GLB 자동 생성. Unity 구현; Unity + GLB import + 스케일 보정; 실제 치수 기반 3D 가구 공간 배치 시연. 라. 최종 결과물 본 프로젝트의 최종 결과물은 Unity 기반 GLB 배치 시연이다. TRELLIS가 생성한 GLB 파일을 Unity에 import하여, 추정된 치수 정보를 바탕으로 실제 스케일에 가까운 가구 3D 모델을 가상 공간에 배치한다. |
| 2 개발동기 및 문제정의 | 가. 중고 가구 거래에서 크기 판단의 어려움 국내 중고거래 시장에서 가구는 거래량이 많고 평균 거래 금액도 높은 카테고리 중 하나다. 소파, 침대, 책상, 옷장 같은 대형 가구는 구매 후 반품이나 교환이 매우 어렵기 때문에 구매 전 신중한 판단이 필요하다. 그러나 중고거래 플랫폼에서 가구를 볼 때 구매자가 얻을 수 있는 정보는 대부분 2~5장의 사진과 판매자가 적은 간략한 텍스트에 불과하다. 나. 사진 기반 거래의 구조적 한계 중고거래 가구 사진에는 구조적인 한계가 있다. 판매자는 대부분 스마트폰으로 촬영하며 배경이나 조명을 통제하지 않는 경우가 대부분이다. 가구 뒤에 다른 물건이 쌓여 있거나, 가구 위에 물건이 올려져 있거나, 가구의 일부가 프레임 밖으로 잘려나간 사진이 자주 올라온다. 단일 이미지에서는 깊이(depth) 정보가 손실되기 때문에, 배경과 가구의 거리 관계를 파악하기 어렵다. 다. 판매글 치수 정보의 불규칙성과 부재 일부 판매자는 정확한 WxDxH 수치를 제공하지만, 많은 판매글에서 치수가 아예 없거나 "꽤 큰 편", "2인용 소파" 같은 모호한 표현만 사용된다. "120*60*75", "가로120 세로60 높이75", "W1200×D600×H750" 같은 다양한 형식을 모두 인식해야 하며, cm와 mm가 혼용되는 경우도 있다. 라. 공간 적합성 판단 수단의 부족 "너비 150cm짜리 소파"라고 해도 내 거실에 어떻게 놓일지 머릿속으로 그리는 것은 쉽지 않다. 3D 시각화가 이 문제를 해결할 수 있는 가장 직접적인 방법이지만, 기존 서비스들은 이를 중고 가구 거래에 적용하지 못하고 있다. 마. 기존 서비스의 한계와 우리 접근법 IKEA Place, IKEA Kreativ, 오늘의집 AR 등 기존 3D 가구 배치 서비스는 사전 제작된 3D 자산(해당 브랜드 카탈로그)을 기반으로 작동한다. 카탈로그에 등록되지 않은 임의의 중고 가구 이미지는 처리할 수 없다. 본 프로젝트는 이 간극을 메운다. 중고거래 URL만 입력하면 크롤링 → SAM3 세그멘테이션 → 인페인팅 → 치수 추정 → TRELLIS 3D 생성까지 자동으로 수행하여, 등록된 3D 자산이 없는 개별 중고 상품에도 적용 가능한 3D 시각화 흐름을 실현한다. |
| 3 요구사항 분석 | 가. 기능 요구사항 (Functional Requirements) ID; 요구사항; 설명; 구현 방법. FR-1; URL 입력; 당근마켓/중고나라 URL 입력; routers/crawling.py — URL 패턴 판별 후 플랫폼별 분기. FR-2; 게시글 크롤링; 제목/설명/가격/이미지 URL 수집; CrawlingService — requests + BeautifulSoup HTML 파싱. FR-3; 이미지 선택; GPT Vision 기반 적합 이미지 추천; ImageSelectorService — GPT-4o Vision 프롬프트. FR-4; 가구 유형 분석; 텍스트+Vision 기반 가구 종류 판단; FurnitureAnalysisService — GPT-4o Vision. FR-5; 판매글 치수 파싱; 다양한 패턴의 WxDxH 자동 추출; CrawlingService — 정규식 다중 패턴 매칭. FR-6; SAM3 마스킹; 가구 영역 세그멘테이션 + 마스크 정제; SegmentationService — SAM3 점/박스 프롬프트. FR-7; 누끼 생성; 소프트 알파 마스크 적용 배경 제거; PipelineService — alpha matting 적용. FR-8; 장애물·오염물 분석; GPT Vision으로 가구 주변 방해 요소 감지; FurnitureAnalysisService — GPT-4o Vision. FR-9; 인페인팅; 장애물·오염물 제거 (Flux-Fill/nano-banana 중 선택 예정); InpaintingFluxService — FLUX.1-Fill-dev (diffusers). FR-10; 치수 추정; 판매글 치수 우선, 없으면 GPT Vision 추정; DimensionEstimatorService — 폴백 체인. FR-11; TRELLIS 3D 생성; GLB 모델 생성 요청 및 비동기 상태 조회; GenerationService — RunPod REST API. FR-12; 결과 파일 저장; job_id별 파이프라인 산출물 저장; backend/output/{job_id}/ 구조. FR-13; Unity GLB 배치; GLB를 Unity에서 치수 기반 스케일 보정; 수동 import + Transform.Scale 조정. 나. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements) ID; 요구사항; 설명; 구현 방법. NFR-1; 중간 산출물 저장; 각 단계 이미지 저장으로 디버깅 가능성; output/{job_id}/01~08 파일 단계별 저장. NFR-2; 민감정보 보호; API 키 등 시크릿 환경변수 분리; .env 기반 python-dotenv + pydantic-settings. NFR-3; 결과 추적성; job_id 기반 결과 조회; GET /api/gen/status/{job_id} + result.json. NFR-4; 확장성; 크롤러 및 AI 모델 교체 가능한 구조; 서비스 클래스 분리, 인터페이스 추상화. NFR-5; 재현성; output 파일과 result.json으로 재확인; result.json에 전체 파이프라인 상태 저장. NFR-6; 상태 가시성; 파이프라인 단계별 상태 확인; polling 기반 GET /api/gen/status/{job_id}. |
| 4 기존 서비스 및 선행 사례 비교 | 가. 서비스 비교 구분; 중고거래 지원; 임의 상품 이미지 입력; 3D 모델 자동 생성; 실제 스케일 보정; 주요 한계. 당근마켓; O; X; X; X; 거래 중개 전용, 3D 기능 없음. 중고나라; O; X; X; X; 거래 중개 전용, 정형화 미지원. IKEA Place / Kreativ; X; X; X; O; 자사 등록 제품만 지원. 오늘의집 AR; X; X; X; O; 파트너사 제품만 지원. 본 서비스; O; O; O; 부분 지원; 단일 이미지 깊이 한계. 나. 핵심 차별점 기존 3D 가구 배치 서비스들은 공통적으로 사전 제작된 3D 자산(CAD 모델 또는 포토그래메트리 스캔)을 기반으로 작동한다. 이 방식은 카탈로그에 등록된 제품에만 적용 가능하며, 임의의 중고 가구 이미지는 처리할 수 없다. 본 프로젝트는 근본적으로 다른 접근법을 취한다. 중고거래 URL 하나를 입력하면 크롤링 → SAM3 세그멘테이션 → 인페인팅 → TRELLIS 3D 생성까지 자동 처리된다. 등록된 3D 자산이 존재하지 않는 개별 중고 상품에도 적용 가능한 흐름이 핵심 차별점이다. |
| 5 개발목표 및 범위 | 가. 세부 목표 구분; 목표; 구현 방법. 기술; 중고거래 URL 기반 크롤링 (당근마켓/중고나라); CrawlingService — 플랫폼별 파싱 로직. 기술; SAM3 기반 이미지 전처리 (17단계 파이프라인); SegmentationService + PipelineService 오케스트레이션. 기술; 판매글 치수 파싱 + GPT Vision 폴백 추정; DimensionEstimatorService — 2단계 폴백 체인. 기술; TRELLIS 3D GLB 자동 생성 연동; GenerationService — RunPod 비동기 REST API. 서비스; URL 1개 입력으로 GLB까지 end-to-end 처리; POST /api/process 단일 엔드포인트. 서비스; 파이프라인 중간 산출물 저장 및 조회; output/{job_id}/ 구조 + GET API. 실험; 가구 유형별 TC-01~TC-10 파이프라인 성능 측정; 실험 설계 완료, 실행 대기. 결과물; Unity에서 치수 기반 GLB 스케일 보정 배치; 수동 import + Transform.Scale 조정. 나. 개발 범위 ■ 백엔드: FastAPI 기반 파이프라인 서버 (6개 라우터 / 9개 서비스 클래스) ■ AI 파이프라인: SAM3 마스킹, GPT-4o Vision 분석, Flux-Fill 인페인팅, TRELLIS 3D 생성 ■ 크롤링: 당근마켓, 중고나라 (확장 가능한 서비스 구조) ■ 제외: Unity 자동화 코드, 실제 서비스 배포, 사용자 계정 관리 다. 단계별 계획표 단계; 기간; 주요 내용. 1단계: 기반 구축; 1~3주차; 크롤링 서비스, FastAPI 서버, 이미지 전처리 기반 구현. 2단계: AI 파이프라인; 4~8주차; SAM3 세그멘테이션, 치수 추정, GPT Vision 분석, 인페인팅 연동. 3단계: 3D 생성 및 시연; 9~12주차; TRELLIS 연동, Unity GLB 배치, 파이프라인 통합 테스트. |
| 6 시스템 아키텍처 | 가. 아키텍처 레이어 구성 레이어; 구성 요소; 역할. 크롤링; CrawlingService; 게시글 제목/설명/가격/이미지 수집, 치수 정규식 파싱. 이미지 분석; ImageSelectorService, FurnitureAnalysisService; GPT Vision 기반 이미지 선택 및 가구 유형·장애물 분석. 이미지 전처리; SegmentationService (SAM3); 가구 영역 마스킹, 마스크 정제, 누끼 생성. 인페인팅; InpaintingService, InpaintingFluxService; 장애물·오염물 제거 (Flux-Fill / nano-banana 중 선택 예정). 치수 추정; DimensionEstimatorService; listing_text 파싱 우선, 없으면 GPT Vision 추정. 3D 생성; GenerationService; RunPod TRELLIS 서버 GLB 생성 요청 및 상태 조회. 결과 저장; backend/output/{job_id}/; 중간 산출물 이미지 및 result.json 저장. Unity 시연; Unity + GLB + dimensions; 치수 기반 스케일 보정 및 가상 공간 배치. 나. 시스템 아키텍처 다이어그램 【⚠️ 아키텍처 다이어그램 이미지 삽입 필요】 (흐름 참고: 사용자 URL 입력 → FastAPI Backend → CrawlingService → FurnitureAnalysisService → SegmentationService(SAM3) → InpaintingService → DimensionEstimatorService → GenerationService → TRELLIS RunPod → AWS S3 GLB → Unity 배치) |
| 7 사용자 흐름 및 유즈케이스 | 가. 단계별 사용자 흐름 단계; 사용자 행동; 시스템 응답; API. 1; URL 입력; 게시글 크롤링 실행; POST /api/scrape. 2; —; 이미지 목록 + AI 추천 인덱스 반환; ← 응답. 3; 이미지 선택; 파이프라인 실행 시작; POST /api/process. 4; 대기; SAM3 마스킹 → 분석 → 인페인팅 → 치수 추정; 처리 중. 5; —; result.json + 파이프라인 중간 이미지 반환; ← 응답. 6; 결과 확인; TRELLIS 상태 polling; GET /api/gen/status/{job_id}. 7; —; TRELLIS 완료 시 GLB URL 포함 result.json 반환; ← 응답. 8; GLB 다운로드 후 Unity 적용; (백엔드 관여 없음); 수동 시연. 나. 주요 유즈케이스 ■ UC-1 (정상 흐름): URL 입력 → 크롤링 → 이미지 선택 → 파이프라인 실행 → GLB Unity 배치 ■ UC-2 (치수 없는 게시글): 치수 미포함 판매글 → GPT Vision 추정 → confidence=low, 사용자 확인 권장 ■ UC-3 (장애물 있는 이미지): 가구 위 물건 감지 → 인페인팅 → SAM3 재실행 → 06_generation_cutout으로 TRELLIS 입력 다. 유즈케이스 다이어그램 【⚠️ 유즈케이스 다이어그램 삽입 필요 — UC-1/2/3 시나리오를 UML 형식으로 작성】 라. 시퀀스 다이어그램 【⚠️ 시퀀스 다이어그램 삽입 필요 — 사용자 → FastAPI → SAM3 → TRELLIS → Unity 메시지 흐름 작성】 |
| 8 백엔드 구현 | 가. FastAPI 서버 설계 FastAPI 프레임워크 기반으로 구성하였다. Python AI/ML 라이브러리(SAM3, diffusers, transformers 등)와의 호환성, 비동기 처리, 타입 힌트 기반 자동 문서화를 위해 FastAPI를 선택하였다. 라우터는 크롤링, 3D 생성, 파일 서빙의 세 역할로 분리하였으며, 각 서비스 클래스는 별도로 구현하여 의존성 주입 및 교체가 용이하도록 하였다. 나. 주요 API 명세 기능; Method; URL; 주요 출력. 게시글 스크래핑; POST; /api/scrape; 제목/이미지목록/AI추천인덱스/치수. 전체 파이프라인; POST; /api/process; result.json + 중간이미지. 생성 상태 조회; GET; /api/gen/status/{job_id}; TRELLIS 상태 + GLB URL. 출력 파일 서빙; GET; /api/furniture/output/{job_id}/{filename}; 이미지 파일. 작업 결과 조회; GET; /api/furniture/job/{job_id}; result.json. 다. output 폴더 구조 및 result.json 파일명; 생성 조건; 설명. 01_original.jpg; 항상; 선택된 원본 이미지. 02_measurement.png; 항상; SAM3 마스크+원본 합성 (치수 추정 보조). 03_final_cutout.png; 항상; 소프트 알파 마스크 최종 누끼 (TRELLIS 폴백 입력). 04_raw/final_mask.png; 항상; SAM3 원시 및 정제 마스크. 05_obstacle_removed.png; 조건부; 인페인팅 결과 (장애물 있을 때). 06_generation_cutout.png; 조건부; 인페인팅 후 SAM3 재실행 컷아웃 (TRELLIS 우선 입력). result.json; 항상; 전체 파이프라인 결과 JSON (job_id, dimensions, glb_url 등). |
| 9 이미지 전처리 (SAM3 + 인페인팅) | 가. 전처리 파이프라인 개요 3D 생성 품질은 생성 모델 자체뿐 아니라 입력 이미지의 품질에 크게 영향을 받는다. 중고거래 이미지는 배경이 복잡하고 가구 위에 물체가 놓인 경우가 많아, TRELLIS 입력 전 SAM3 중심 전처리 파이프라인으로 이미지를 정제한다. 나. SAM3 세그멘테이션 ■ 선택 이유: 중고거래 이미지의 배경이 통제되지 않아 rembg 등 일반 배경 제거 도구로는 정확도가 부족하다. SAM3는 점(point)/박스(box) 프롬프트로 가구 영역을 명확하게 타겟팅할 수 있어 복잡한 배경에서도 정확한 마스킹이 가능하다. ■ 처리 흐름: 원본 이미지 → SAM3 raw mask → 형태학적 연산 + alpha matting으로 정제 → final mask + 소프트 알파 마스크 → 03_final_cutout.png 생성 ■ SAM3 이중 호출 구조: Stage 6 (기본 마스킹) + Stage 14 (인페인팅 후 재실행 → 06_generation_cutout 생성) 다. 장애물·오염물 분석 및 인페인팅 ■ 분석 방법: GPT-4o Vision을 활용하여 가구 주변 장애물(obstacle: 가구 위에 놓인 물체)과 오염물(contaminant: 3D 생성 방해 배경 요소)을 감지한다. ■ 인페인팅 엔진: 코드상 FLUX.1-Fill-dev(inpainting_flux.py)가 실제 호출되고 있다. nano-banana는 비교 실험을 통해 최종 선택 예정이다. LaMa는 기존 실험 후보 코드로 잔존하나 현재 파이프라인에서 호출되지 않는다. ■ 처리 결과: 장애물·오염물 마스크 생성 → 인페인팅으로 해당 영역 제거 → 경계 복원 → SAM3 재실행으로 06_generation_cutout.png 생성 라. 전처리 단계별 산출물 이미지 【⚠️ 파이프라인 실행 결과 이미지 삽입 필요】 삽입 순서: 01_original → 04_raw_mask → 04_final_mask → 03_final_cutout → (05_obstacle_removed) → 06_generation_cutout 📋 전처리 담당자 작성 가이드 → SAM3 프롬프트 전략: 사용한 점/박스 프롬프트 방식과 파라미터 설명을 기재하세요. → 마스크 정제 알고리즘: 형태학적 연산 파라미터(kernel size, iteration 등) 기재하세요. → 인페인팅 최종 선택: Flux-Fill vs nano-banana 비교 실험 결과와 선택 근거를 기재하세요. → 어려웠던 케이스: 마스킹이 어려웠던 가구 유형(예: 배경색 유사 소파, 얇은 다리 의자)과 대응 방법을 기재하세요. → 이미지 비교: before/after 이미지를 삽입하여 전처리 효과를 시각적으로 보여주세요. |
| 10 치수 측정 | 가. 치수 측정이 필요한 이유 TRELLIS가 생성하는 GLB 파일은 절대적인 실세계 스케일 정보를 포함하지 않는다. Unity에서 GLB를 import하면 임의의 단위 크기로 표시된다. 실제 공간 배치 시뮬레이션을 위해서는 GLB의 스케일을 실제 가구 치수에 맞게 보정해야 하며, 이를 위한 대표 치수 확보가 이 모듈의 목적이다. 나. 치수 확보 방식: 2단계 폴백 체인 우선순위; 방식; 입력; 신뢰도; 한계. 1순위; 판매글 치수 파싱; 제목/설명 텍스트; high; 표기 방식 불규칙, 일부 누락. 2순위 (폴백); GPT Vision 추정; 02_measurement.png; low; 절대 스케일 기준 없음, 깊이 추정 어려움. 향후 개선; 사용자 직접 입력 UI; UI 입력값; high; 사용자 추가 입력 필요. 다. 판매글 치수 파싱: 지원 패턴 패턴 유형; 예시; 비고. WxDxH 형식; "120x60x75", "120*60*75"; x, *, X 구분자 모두 지원. 한글 레이블; "가로120 세로60 높이75"; 폭/너비/깊이 등 동의어 지원. IKEA 스타일; "W1200×D600×H750"; mm → cm 자동 변환. 단위 명시; "120cm × 60cm × 75cm"; cm 단위 명시 패턴. 부분 치수; "가로 120cm"; 일부만 추출 후 Vision으로 보완. 라. GPT Vision 추정 방식과 한계 판매글 치수가 없을 때 DimensionEstimatorService가 02_measurement.png(SAM3 마스크 윤곽선을 원본 위에 합성한 이미지)를 GPT-4o Vision에 입력한다. GPT Vision은 가구 유형별 일반적 크기 범위와 이미지 내 비율을 참고하여 추정값을 생성한다. 단일 이미지에서는 깊이 정보가 없으므로 추정 신뢰도가 낮으며(confidence=low), 사용자 확인을 권장한다. 마. Unity 스케일 보정 적용 방식 result.json의 dimensions 필드(width_cm, depth_cm, height_cm)를 참조하여 Unity Transform.Scale에 적용한다. Unity 1 unit = 1 meter 기준으로 cm 값을 0.01 배수로 변환한다. 【⚠️ Unity 스케일 보정 적용 화면 캡처 삽입 필요】 📋 치수 측정 담당자 작성 가이드 → 파싱 성공률: 수집한 판매글 샘플에서 치수 파싱이 성공한 비율과 실패 패턴을 기재하세요. → GPT Vision 추정 오차: 실제 가구 치수와 GPT Vision 추정값의 오차를 측정하여 기재하세요 (예: 평균 오차 XX%). → result.json dimensions 예시: 실제 파이프라인 실행 결과의 dimensions 필드 예시값을 삽입하세요. → 어려운 케이스: 치수 파싱이 실패한 판매글 패턴 예시를 기재하세요. → Unity 스케일 보정 결과: 보정 전/후 Unity 화면 비교 캡처를 삽입하세요. |
| 11 3D 모델 생성 (TRELLIS) | 가. TRELLIS 선택 이유 및 구조 TRELLIS는 단일 이미지에서 고품질 3D GLB 모델을 생성할 수 있는 모델로, 배경이 제거된 컷아웃 이미지를 입력으로 받아 mesh + texture가 포함된 GLB 파일을 출력한다. RunPod GPU 서버에서 별도 운영되며, 백엔드와 REST API로 통신한다. 나. 입력 이미지 선택 기준 우선순위; 파일; 조건; 선택 이유. 1순위 (우선); 06_generation_cutout.png; 인페인팅 완료 후 SAM3 재실행 컷아웃; 장애물 제거 + 깨끗한 배경 → 3D 품질 향상. 2순위 (폴백); 03_final_cutout.png; 인페인팅 미적용 또는 장애물 없음; 기본 누끼, 배경 요소가 남아 있을 수 있음. 다. TRELLIS 연동 흐름 단계; 처리 주체; API; 출력. 입력 이미지 선택; PipelineService; —; image_url (백엔드 공개 URL). 생성 요청; GenerationService; POST {TRELLIS_BASE_URL}/generate; trellis_job_id. 상태 조회; GenerationService; GET {TRELLIS_BASE_URL}/status/{id}; processing / completed / error. GLB URL 수신; GenerationService; —; AWS S3 GLB URL. result.json 저장; PipelineService; —; model_generation.glb_url 업데이트. 라. 3D 생성 결과 캡처 【⚠️ TRELLIS 3D 생성 결과 GLB 캡처 삽입 필요】 삽입 내용: 다양한 가구 유형(소파, 의자, 책상 등)의 GLB 모델을 Blender 또는 Unity에서 캡처하여 삽입 📋 3D 모델 생성 담당자 작성 가이드 → TRELLIS 서버 설정: RunPod 인스턴스 사양, TRELLIS 버전, 환경 설정 방법을 기재하세요. → 입력 이미지 품질 기준: 어떤 컷아웃 이미지가 좋은 3D 결과를 내는지 경험적 기준을 기재하세요. → 생성 성공률: TC-01~TC-10 중 TRELLIS 생성이 성공/실패한 케이스와 원인을 기재하세요. → 생성 결과 품질 비교: 06_cutout vs 03_cutout을 TRELLIS 입력으로 사용했을 때 GLB 품질 차이를 비교 이미지로 보여주세요. → 실패 케이스 분석: error 또는 품질 불량 케이스에서 입력 이미지의 특징을 분석하여 기재하세요. |
| 12 Unity 구현 | 가. Unity 구현 목표 TRELLIS가 생성한 GLB 파일을 Unity에 import하여, result.json의 치수 정보를 기반으로 실제 스케일에 가까운 가구 3D 모델을 가상 공간에 배치하는 것이 Unity 구현의 목표이다. 구매자가 "이 가구가 내 방에 들어갈 수 있는가"를 3D 공간에서 직접 확인할 수 있도록 한다. 나. Unity GLB 배치 과정 단계; 작업 내용; 비고. 1. GLB 다운로드; result.json의 model_generation.glb_url에서 GLB 파일 다운로드; —. 2. Unity Import; GLB 파일을 Unity 프로젝트 Assets에 import; Unity 2022 이상 권장. 3. 스케일 보정; result.json dimensions 참조, Transform.Scale 적용 (1 unit = 1 meter); width_cm / 100.0 기준. 4. 공간 배치; 가상 방 모델 위에 가구 3D 배치 및 위치 조정; —. 5. 결과 캡처; 배치 완료 화면 캡처 및 보고서 삽입; —. 다. 스케일 보정 수식 Unity Transform.Scale = (width_cm / 100.0, height_cm / 100.0, depth_cm / 100.0) 예시: 소파 width=165cm, height=80cm, depth=90cm → Scale = (1.65, 0.80, 0.90) 라. Unity 배치 결과 시연 【⚠️ Unity 배치 결과 캡처 삽입 필요 — 스케일 보정 전/후 비교 화면 권장】 【⚠️ 가구 유형별(소파, 책상, 의자 등) 배치 화면 캡처 삽입 필요】 📋 Unity 구현 담당자 작성 가이드 → Unity 환경 설정: 사용 Unity 버전, GLB 임포터 설정, 가상 방 씬 구성 방법을 기재하세요. → 스케일 보정 검증: 실제 가구 치수(줄자 측정값)와 Unity 배치 결과의 스케일 일치 여부를 확인하고 기재하세요. → 여러 가구 배치 결과: 소파, 의자, 책상 등 다양한 가구 유형의 Unity 배치 화면을 캡처하여 삽입하세요. → 스케일 불일치 케이스: result.json 치수가 부정확하여 스케일 보정에 실패한 케이스와 원인을 기재하세요. → 자동화 가능성: Unity 스크립트에서 result.json을 자동으로 읽어 스케일을 적용하는 방향을 검토하고 기재하세요. |
| 13 실험 설계 및 결과 | 가. 실험 설계 다양한 가구 유형과 촬영 조건에서 파이프라인의 성능과 한계를 파악하기 위해 TC-01~TC-10 실험을 계획하였다. 실험 실행 후 아래 평가 지표를 기준으로 결과를 채운다. 나. 테스트 케이스 계획 (TC-01~TC-10) TC ID; 가구 유형; 촬영 조건; 치수 정보; 예상 어려움. TC-01; 소파 (2인용); 배경 복잡, 쿠션 있음; 판매글 있음; 쿠션 장애물, 소프트 소재 마스킹. TC-02; 의자 (다리 있음); 배경 단순; 판매글 있음; 얇은 다리 마스크 누락. TC-03; 책상; 배경 복잡, 위에 물건; 치수 없음; 장애물 인페인팅 + 치수 추정. TC-04; 침대 프레임; 이미지 일부 잘림; 판매글 있음; 잘림으로 3D 구조 왜곡. TC-05; 옷장; 배경 단순; 치수 없음; 깊이 추정 어려움. TC-06; 소파 (1인용); 배경과 색상 유사; 판매글 있음; 배경-가구 경계 혼동. TC-07; 의자 (패브릭); 배경 단순; 치수 없음; 패브릭 소재 3D 품질. TC-08; 책상 (L자형); 배경 복잡; 판매글 있음; 복잡한 형태 마스킹. TC-09; 서랍장; 배경 단순; 치수 없음; 직육면체 (3D 최적 케이스). TC-10; 소파 (코너); 배경 복잡; 판매글 있음; 복잡한 형태 + 이미지 선택 중요. 다. 평가 지표 지표; 측정 방법; 목표. 마스킹 품질; 주관적 5점 척도 (1~5점); 전체 평균 3점 이상. 치수 오차 비율; ¦추정-실제¦/실제×100%; 판매글 파싱: 5% 이내 / GPT Vision: 20% 이내. 3D 생성 성공률; status=="completed" 케이스 수 / 전체; 70% 이상. Unity 배치 적합성; 주관적 5점 척도; 전체 평균 3점 이상. 라. 실험 결과 【⚠️ 실험 결과 미수집 — 백엔드 실행 후 TC-01~TC-10 파이프라인 실행 필요】 TC ID; 가구; 마스킹 품질; 치수 오차; 3D 생성; Unity 배치; 판정. TC-01; 소파; 미수집; 미수집; 미수집; 미수집; —. TC-02; 의자; 미수집; 미수집; 미수집; 미수집; —. TC-03; 책상; 미수집; 미수집; 미수집; 미수집; —. TC-04; 침대; 미수집; 미수집; 미수집; 미수집; —. TC-05; 옷장; 미수집; 미수집; 미수집; 미수집; —. |
| 14 오픈소스 활용 | 가. 오픈소스 라이브러리 및 모델 분류; 라이브러리/모델; 용도; 라이선스. 웹 프레임워크; fastapi, uvicorn; 백엔드 API 서버, ASGI; MIT / BSD. 이미지 처리; Pillow, opencv-python; 이미지 처리 및 컴퓨터 비전; HPND / Apache 2.0. 세그멘테이션; SAM3 (Segment Anything Model); 가구 영역 세그멘테이션; Apache 2.0 (출처 확인 필요). 인페인팅 프레임워크; diffusers, transformers, accelerate; Diffusion 모델 프레임워크; Apache 2.0. 인페인팅 모델; FLUX.1-Fill-dev (black-forest-labs); Flux-Fill 인페인팅; FLUX.1 License (확인 필요). 인페인팅 (레거시); simple-lama-inpainting; LaMa (코드 잔존, 파이프라인 미호출); 확인 필요. 스크래핑; requests, beautifulsoup4; HTTP 클라이언트, HTML 파싱; Apache 2.0 / MIT. ML 공통; huggingface_hub, timm, einops; HF 허브, 이미지 모델, 텐서 연산; Apache 2.0 / MIT. Python SDK; openai (Python SDK); OpenAI API 클라이언트 라이브러리; MIT. 컨테이너; Docker; 컨테이너화 배포; Apache 2.0. 나. 외부 API 및 인프라 서비스 (오픈소스 아님) 서비스; 용도; 유형; 환경변수. OpenAI API (GPT-4o Vision); 가구 분석, 이미지 선택, 장애물 분석, 치수 추정; 상용 API; OPENAI_API_KEY. TRELLIS 3D 생성 API; GLB 3D 모델 생성 (RunPod 기반); 상용 GPU 서비스; TRELLIS_BASE_URL. AWS S3; TRELLIS 생성 GLB 파일 저장; 클라우드 스토리지; (TRELLIS 서버 측 설정). RunPod; GPU 서버 호스팅 (백엔드 + TRELLIS 별도); 클라우드 GPU; —. |
| 15 기대효과 및 활용방안 | 가. 사용자 구매 결정 보조 중고 가구 구매자는 3D 모델을 통해 2D 사진으로는 파악하기 어려운 입체적 형태와 크기를 확인할 수 있다. Unity에서 치수 기반 스케일 보정이 적용된 3D 모델은 가구가 실제 공간에서 어떻게 배치될지를 직관적으로 판단하는 데 도움을 준다. 나. 중고거래 신뢰도 개선 치수 정보가 불완전한 판매글에서도 AI 기반 추정으로 대략적인 크기 정보를 제공하여 "생각보다 컸다/작았다" 유형의 문제를 줄이는 데 기여할 수 있다. 다. 기술적 확장 가능성 ■ SAM3 전처리 파이프라인: 가구 외 의류, 전자제품 등 다른 카테고리 적용 가능 ■ 크롤링 모듈: 당근마켓, 중고나라 외 추가 플랫폼 확장 가능한 서비스 구조 ■ 인테리어 시뮬레이션 서비스와의 연계 가능성 라. 기대효과 요약 영역; 기대효과. 사용자 경험; 중고 가구 구매 전 3D 시각화로 공간 적합성 판단 보조. 거래 신뢰성; AI 치수 보완으로 구매자-판매자 정보 비대칭 감소. 기술; SAM3 전처리 + TRELLIS 3D 생성 end-to-end 파이프라인 구현. 확장성; 가구 외 카테고리 및 추가 플랫폼으로 확장 가능한 구조. |
| 16 한계 및 개선방향 | 한계 영역; 구체적 한계; 개선 방향. 치수 측정; 단일 이미지 깊이 한계, GPT Vision 오차; 다중 이미지 입력, 사용자 치수 확인 UI. 이미지 전처리; 얇은 다리 마스크 누락, 배경-가구 색상 혼동; 마스크 정제 알고리즘 개선, 사전 케이스 필터링. 인페인팅; 가구 구조 변형 가능성; Flux vs nano-banana 비교 실험 후 최적 선택. 3D 생성; 보이지 않는 면 추정으로 왜곡; (TRELLIS 모델 한계, 개선 어려움). Unity 연동; 스케일 보정 수동 적용; Unity 스크립트에서 result.json 자동 로드 및 적용. 시스템; 동기 처리로 응답 지연; 비동기 파이프라인 전환, 작업 큐 도입. |
| 17 참고문헌 및 첨부 | 【⚠️ SAM3 구체적 버전/출처, TRELLIS 논문, FLUX.1-Fill-dev 라이선스 확인 필요】 항목; 출처; 접근 경로; 비고. Segment Anything Model (SAM); Meta AI Research; 확인 필요; SAM3 버전/출처 확인 필요. TRELLIS (3D 생성 모델); 확인 필요; 확인 필요; 사용 버전 및 논문 출처 확인 필요. FLUX.1-Fill-dev; Black Forest Labs; huggingface.co/black-forest-labs/FLUX.1-Fill-dev; 라이선스 확인 필요. LaMa (Large Mask Inpainting); 확인 필요; 확인 필요; 기존 실험 후보, 코드상 잔존. GPT-4o Vision; OpenAI; platform.openai.com; 상용 API. FastAPI; Sebastián Ramírez; fastapi.tiangolo.com; MIT License. diffusers; Hugging Face; huggingface.co/docs/diffusers; Apache 2.0. SAM 원논문; Kirillov et al. (2023); 확인 필요; "Segment Anything", Meta AI. 첨부 파일 목록 파일; 상태; 설명. docs/final_report/OSSP_final_report.html; 있음; HTML 최종보고서 (문서 산출물). docs/final_report/OSSP_final_report_draft.md; 있음; Markdown 최종보고서 초안. backend/output/{job_id}/; 실험 후 생성; 파이프라인 실행 결과 이미지 및 result.json. |